Приложение N 3

к соглашению

от «15» января 2024 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2024 году в рамках государственной программы

Новосибирской области «Управление финансами

в Новосибирской области», по состоянию

на «22» ноября 2024 г.

1. Наименование Проекта: «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»

2. Место реализации Проекта: Новосибирская область, Маслянинский район, с. Дубровка

Муниципальное образование Дубровский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области

Населенный пункт с. Дубровка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | План | Факт |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 3279066,97 | 3279066,97 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 3249732,22 | 3249732,22 |
| 2.1 | средства Субсидии | 2499732,22 | 2499732,22 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 500000,00 | 500000,00 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 250000,00 | 250000,00 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 125000,00 | 125000,00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 125000,00 | 125000,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 29334,75 | 29334,75 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 7500,00 | 7500,00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 21834,75 | 21834,75 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей

поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,

осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Услуги трактора для вывоза мусора | телега | 5 | 2500,00 |
| 4 | Сбор мусора после ремонтных работ | Час. | 5 | 5000,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 7500,00 |

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Дубровское» | | | | |
| Вывоз мусора во время ремонтных работ и после | тонн | 5 | 4436,25 |
| Земляные работы, выполняемые механическим способом | час. | 15 | 17398,50 |
| ИТОГО |  |  | 21834,75 |

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Дата

начала осуществления Проекта – апрель 2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию –31 октября 2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|  |  |
| --- | --- |
| низкое качество технической документации |  |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,

промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Дубровского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Степанова Зинаида Семеновна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. (при наличии) (подпись)

Руководитель инициативной группы

Сазонова Светлана Петровна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. (при наличии) (подпись)

22 ноября 2024 года